市场价格监管服务平台

- 项目概述

- 用户情况与现状

本系统的使用用户为市价监局及各区县的价监局。

- 系统用途和目标

本系统旨在方便价监局的市场价格监管工作，将信息化与网格化监管结合在一起，为区县实施网络化监管服务。

- 需求概述

- 价格信用库

- 详细信息登记

功能概述：

详细信息包括经营者的基本信息、许可信息、财务信息。

用户可以填写经营者的详细信息保存至信用库中。

用户要求在价格举报、价格检查及价格诚信和违法信息报送时，如果本信用库中没有该经营者的信息，需要填写经营者的详细信息。

用户希望在填写基本信息时可以通过接口从法人库获得部分信息，再由人工进行信息补全。

用户希望系统可以通过接口从法人库获得法人信息，丰富本信用库信息。

用户希望可以通过手动更新操作对从法人库获得的信息与法人库进行同步。

用户希望可以在登记经营者的基本信息的同时对经营者的许可信息进行登记（一个经营者可登记多个许可信息）。

用户希望经营者的基本信息中的“经营范围”和“营业范围”的信息可从法人库中工商的法人信息获得。

用户希望可以对本系统设置不同的查看权限，不同的权限可查看的信息不同。

输入输出：

详细信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 校验必填性、合法性 | 组织机构代码 |
| 经营者名称 | 校验合法性 | 法人名称 |
| 法定代表人姓名 | 校验必填性、合法性 | 法定代表人姓名 |
| 法定代表人证件类型 | 下拉列表选择 | 法定代表人身份证类型 |
| 法定代表人身份证号 | 校验必填性、合法性 | 法定代表人身份证号 |
| 责任人姓名 | 校验合法性 | 责任人姓名 |
| 责任人证件类型 | 下拉列表选择 | 责任人身份证类型 |
| 责任人身份证号 | 校验合法性 | 责任人身份证号 |
| 注册地址 | 校验合法性 | 注册地址 |
| 注册资本 | 校验合法性 | 注册资本 |
| 企业性质 | 下拉列表选择 | 企业类型 |
| 许可证号 | 校验合法性 | 许可证号 |
| 经营范围 | 校验合法性 | 经营范围 |
| 营业期限 | 校验合法性 | 营业期限 |
| 所属地区 | 校验合法性 | 所属地区 |
| 所在地址 | 校验合法性 | 所在地址 |
| 联系电话 | 校验合法性 | 联系电话 |
| 邮编 | 校验合法性 | 邮编 |
| 备注 |  | 备注 |

许可信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 许可证号 | 校验必填性、合法性 | 许可证号 |
| 许可证名称 | 校验合法性 | 许可证名称 |
| 发证单位 | 校验必填性、合法性 | 发证单位 |
| 发证日期 | 日期选择 | 发证日期 |
| 证件有效期 | 校验必填性、合法性 | 证件有效期 |
| 许可证类型 | 校验合法性 | 许可证类型 |
| 许可范围 |  | 许可范围 |

财务信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 销售额 | 校验合法性 | 销售额 |
| 年度 | 日期选择 | 年度 |

- 详细信息审核

功能概述：

用户要求可以对登记的经营者的详细信息进行审核，通过审核的经营者信息才可以真正入库。

用户在审核是可以对经营者的详细信息进行补充和修改。

- 信用考核管理

功能概述：

用户可以对信用的类别及各类别对应的分数段进行设置。

用户可以每个信用类别的考核规则进行设置，系统可根据用户设置的考核规则对各个经营者的信用信息进行考核，获得考核结果。

用户希望系统可以根据信用考核结果为经营者划分其所属的信用类别。

用户可以对已入库的经营者信息进行分类管理。

用户可以对已入库的经营者信息进行分类统计。

输入输出：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 信用类型 |  | 信用类型 |

- 信用信息登记

功能概述：

用户录入价格信用信息时需要选择其对应的经营者。

用户希望可以自行对价格信用信息的分类进行设置，如诚信信息、违法信息、检查信息、举报信息、巡查信息、配合情况、约谈情况、价格资料发放情况、价格异常波动等。

用户要求各区县用户可以登录本系统并登记上报其所属区县的下的经营者的价格诚信信息和价格违法信息。

用户要求对经营者的价格检查信息进行登记，记录每次的价格检查情况。

用户希望可以通过接口从价格举报系统中获得经营者的价格举报记录。

用户希望可以从法人库获得其他单位对经营者进行处罚的信息，存入本信用库，丰富经营者的价格信用信息。

用户希望可以过模糊查询功能从价格举报平台获取经营者的价格举报信息，并由用户手动将价格举报信息和被举报企业进行关联。

对于登记的经营者信用信息，用户可以进行审核，只有用户审核通过后的信用信息才会作为以后信用考核的凭借资料。

输入输出：

价格诚信信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 荣誉称号名称 |  | 荣誉称号名称 |
| 荣誉称号授予机构名称 |  | 荣誉称号授予机构名称 |
| 荣誉称号授予日期 | 日期选择 | 荣誉称号授予日期 |
| 荣誉称号类型 | 下拉列表选择 | 荣誉称号类型 |
| 登记时间 | 日期选择 | 登记时间 |

价格违法信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 价格违法事实 |  | 价格违法事实 |
| 处罚文号 |  | 处罚文号 |
| 处罚种类 | 下拉列表选择 | 处罚种类 |
| 处罚日期 |  | 处罚日期 |
| 处罚内容 |  | 处罚内容 |
| 处罚依据 |  | 处罚依据 |
| 处罚措施 |  | 处罚措施 |
| 处罚机构 |  | 处罚机构 |
| 整改情况 |  | 整改情况 |
| 登记时间 | 日期选择 | 登记时间 |

价格检查信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 价格检查时间 | 日期选择 | 价格检查时间 |
| 检查人员 |  | 检查人员 |
| 检查内容 |  | 检查内容 |
| 检查情况 |  | 检查情况 |
| 整改情况 |  | 整改情况 |
| 检查类型 | 下拉列表选择 | 检查类型 |
| 检查机构 |  | 检查机构 |
| 登记时间 | 日期选择 | 登记时间 |

价格举报信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 举报内容 |  | 举报内容 |
| 举报时间 | 日期选择 | 举报时间 |
| 处理情况 |  | 处理情况 |
| 登记时间 | 日期选择 | 登记时间 |

价格波动信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 波动商品 |  | 波动商品 |
| 异常价格 |  | 异常价格 |
| 波动时间 | 日期选择 | 波动时间 |
| 登记时间 | 日期选择 | 登记时间 |

巡查信息：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 巡查人员 |  | 巡查人员 |
| 巡查时间 | 日期选择 | 巡查时间 |
| 巡查情况 |  | 巡查情况 |
| 登记时间 | 日期选择 | 登记时间 |

配合情况（约谈情况、价格资料发放情况）：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 情况信息 |  | 情况信息 |
| 登记时间 | 日期选择 | 登记时间 |

- 信息统计

功能概述：

用户可以对指定经营者的价格信用信息进行汇总统计。

用户可以对经营者的数量和经营者分布情况按照信用类型进行统计并生成图表。

- 工作考核

功能概述：

用户可以按照某一时间段对各区县的报送情况进行统计，统计结果生成汇总表，供用户使用。

输入输出：

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 开始时间 | 日期选择 | 开始时间 |
| 结束时间 | 日期选择 | 结束时间 |

- 平台整合

功能概述：

用户上报给本信用库的信用信息会通过接口直接传递给市级平台。

用户在本信用库查询信用信息时，可以通过接口直接查询市级平台的信用信息。

- 价格监测预警系统

- 上报设置

功能概述：

用户可以对要上报价格数据的商品进行设置。

用户在设置上报商品时也可以直接选择某一个商品大类，让下属价格采集点上报该类所有商品的价格。

输入输出：

商品信息

| 输入 | 操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 商品名称 | 校验必填性 | 商品名称 |
| 商品类别 | 下拉列表 | 商品类别 |
| 商品品牌 |  | 商品品牌 |
| 商品规格 | 校验必填性 | 商品规格 |
| 计价单位 | 校验必填性 | 计价单位 |
| 商品条码 |  | 商品条码 |
| 生产企业 |  | 生产企业 |
| 商品产地 |  | 商品产地 |
| 商品备注 |  | 商品备注 |

- 数据上报

功能概述：

用户可以通过数据导入的形式，按照设置的上报商品，将要上报的数据导入系统中。

用户要求系统可以按照设置的上报商品获得其指定的网上商店的价格。

- 数据比较

功能概述：

用户可以对数据比较的方式进行设置。

用户可以将上报的数据按照指定方式进行比较。

用户可以将网上商店的价格数据与实体店的价格数据进行比较。

用户可以对各个商品的价格警戒线进行设置。

- 数据分析

功能概述：

用户可以设置多个价格指数。

用户希望各类商品的价格指数可以通过各种商品在本类别中所占的消费比重自动生成。

用户可以选择指定的价格指数生成对应数据。

用户可以自定义商品价格统计表模板，系统可以根据用户设置的模板生成对应商品的价格统计表。

用户可以根据自己的需要设置价格分析报表的生成方式，系统可以根据用户的设置自动生成用户所选商品对应的价格分析报表。

- 价格地理信息平台

- 商圈设置

功能概述：

用户要求可以对商圈的名称及范围进行设置。

用户设置的商圈范围只能够呈圆形或线形。

- 商圈管理

功能概述：

用户要求系统可以根据经营者的地址划分其所属商圈。

用户可以对商圈的信用登记划分规则进行设置。

- 信息显示

功能概述：

用户要求可以在电子地图上显示价格信用库的经营者信息。

用户要求在电子地图上点击某个经营者时，可以显示该经营者的详细信息和价格信用信息。

用户要求可以对各商圈的价格信用进行分级，且不同的信用等级在电子地图上用不同的颜色显示。

用户可以对用来显示信用分级的颜色进行设置。

用户要求可以将被价格举报的经营者在电子地图上进行标记。

用户希望本信息平台可以与案审系统相结合，将各经营者的案审信息直接显示在电子地图上。

用户希望本信息平台可以支持批量导入经营者信息并将其显示在地图上。

用户希望本系统可以通过名称搜索到对应经营者及其上海范围内的所有连锁店，并显示其所有连锁店的信息。

- 人员管理

功能概述：

用户希望可以在地图上网格化显示各个区域，且可以对各个区域的负责人进行设置。

用户希望可以在地图上设置巡查点，显示各巡查点的经营者信息和巡查信息。

用户希望本平台可以根据各巡查人员的签到情况对各区县进行考核，且可自动进行提交生成考核结果。

- 移动终端

- 价格信用库

用户希望在登记经营者信息时，用户可以在先现场扫描组织机构代码的条码上报到信用库中，回到办公室后再对经营者的详细信息进行补充填写。

用户希望在登记价格信用信息时，可以支持上传图像和声音信息。

- 价格预警系统

用户希望可以提供通过移动终端扫描商品条码，手动填写商品价格进行上报的方式进行数据上报。

- 地理信息平台

用户希望可以在电子地图上对执法人员进行定位。

用户希望各巡查点的人员可以通过本平台实现网上签到，标明各巡查人员的巡查情况。

- 项目进度计划

- 价格地理信息平台

| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 标志事件 | 交付成果 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 |  | 2014-03-17 | 项目启动 | 项目范围 系统范围 总体计划 | 范围、总体计划通过评审 |
| 需求 | 2014-03-31 | 2014-04-11 | 需求评审 | 需求说明书 | 需求说明书通过评审 |
| 寻找解决方案 | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 技术方案评审 | 技术方案 | 技术方案通过评审 |
| 概要设计 | 2014-04-28 | 2014-05-16 | 概要设计评审 | 概要设计说明书 | 方案、设计说明书通过评审 |
| 详细设计 | 2014-05-19 | 2014-06-27 | 详细设计评审 | 详细设计说明书 | 详细设计说明书通过评审 |
| 开发 | 2014-06-30 | 2014-10-31 | 功能开发及单元测试完成 | 源码 可使用系统 BUG清单 | 单元测试通过 测试环境准备完成 |
| 测试 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 黑盒测试完成 | 测试报告 | 质量控制部门测试通过确认 |
| 试运行 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  | 试运行报告 | 试运行无重大缺陷 维护人员完成移交 |
| 验收 |  |  | 验收通过 | 验收报告 | 签字验收 |

- 移动终端

| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 标志事件 | 交付成果 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 |  | 2014-03-17 | 项目启动 | 项目范围 系统范围 总体计划 | 范围、总体计划通过评审 |
| 需求 | 2014-04-14 | 2014-04-25 | 需求评审 | 需求说明书 | 需求说明书通过评审 |
| 寻找解决方案 | 2014-04-28 | 2014-05-09 | 技术方案评审 | 技术方案 | 技术方案通过评审 |
| 概要设计 | 2014-05-12 | 2014-05-30 | 概要设计评审 | 概要设计说明书 | 方案、设计说明书通过评审 |
| 详细设计 | 2014-06-02 | 2014-07-11 | 详细设计评审 | 详细设计说明书 | 详细设计说明书通过评审 |
| 开发 | 2014-07-14 | 2014-10-31 | 功能开发及单元测试完成 | 源码 可使用系统 BUG清单 | 单元测试通过 测试环境准备完成 |
| 测试 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 黑盒测试完成 | 测试报告 | 质量控制部门测试通过确认 |
| 试运行 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |  | 试运行报告 | 试运行无重大缺陷 维护人员完成移交 |
| 验收 |  |  | 验收通过 | 验收报告 | 签字验收 |

- 价格监测预警系统

| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 标志事件 | 交付成果 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 |  | 2014-03-17 | 项目启动 | 项目范围 系统范围 总体计划 | 范围、总体计划通过评审 |
| 需求 | 2014-04-28 | 2014-05-09 | 需求评审 | 需求说明书 | 需求说明书通过评审 |
| 概要设计 | 2014-05-26 | 2014-05-30 | 概要设计评审 | 概要设计说明书 | 方案、设计说明书通过评审 |
| 详细设计 | 2014-06-02 | 2014-06-13 | 详细设计评审 | 详细设计说明书 | 详细设计说明书通过评审 |
| 开发 | 2014-06-16 | 2014-07-18 | 功能开发及单元测试完成 | 源码 可使用系统 BUG清单 | 单元测试通过 测试环境准备完成 |
| 测试 | 2014-07-21 | 2014-08-15 | 黑盒测试完成 | 测试报告 | 质量控制部门测试通过确认 |
| 试运行 | 2014-08-18 | 2014-09-19 |  | 试运行报告 | 试运行无重大缺陷 维护人员完成移交 |
| 验收 |  |  | 验收通过 | 验收报告 | 签字验收 |

- 价格信用库

| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 标志事件 | 交付成果 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 |  | 2014-03-17 | 项目启动 | 项目范围 系统范围 总体计划 | 范围、总体计划通过评审 |
| 需求 | 2014-05-12 | 2014-05-23 | 需求评审 | 需求说明书 | 需求说明书通过评审 |
| 概要设计 | 2014-06-16 | 2014-06-27 | 概要设计评审 | 概要设计说明书 | 方案、设计说明书通过评审 |
| 详细设计 | 2014-06-30 | 2014-07-18 | 详细设计评审 | 详细设计说明书 | 详细设计说明书通过评审 |
| 开发 | 2014-07-21 | 2014-09-26 | 功能开发及单元测试完成 | 源码 可使用系统 BUG清单 | 单元测试通过 测试环境准备完成 |
| 测试 | 2014-09-29 | 2014-10-31 | 黑盒测试完成 | 测试报告 | 质量控制部门测试通过确认 |
| 试运行 | 2014-11-03 | 2014-11-28 |  | 试运行报告 | 试运行无重大缺陷 维护人员完成移交 |
| 验收 |  |  | 验收通过 | 验收报告 | 签字验收 |